|  |  |
| --- | --- |
| Release | Datum der voraussichtlichen Produktionsfreigabe |
| Release 24 | am 26.10.2023 |
| Release 25 | am 11.04.2024 |
| Release 26 | am 17.10.2024 |
| Release 27 | am 30.04.2025 |

| **Schulstufe** | **Kategorie** | **Funktionen** | **Priorität** | **Release** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Primarstufe | Zeugnisse | Anpassung der Zeugnisse für die Primarstufe Anpassung der Oberfläche der LUSD wegen der Änderungen der Zeugnisse | 1 | R24f. |
| Primarstufe | Einschulung | Bescheiderstellung für Schulaufsichtsbehörden und Schulämter | 1 | R24f. |
| Sekundarstufe I | Statistik | Datenübermittlung an das ISQ (Jgst. 09 und Jgst. 10) | 1 | R23f. |
| Sekundarstufe I | Schnittstelle | Optimierung des Datenaustauschs zwischen BLUSD und EALS | 2 | R23f. |
| Sekundarstufe I | Externer Notenclient | Notenerfassung für Sek I-Abschlüsse (BBR, eBBR, MSA, BOA und gwBBR): • Anpassung des Exportes • Anpassung des Importes • Anpassung der Konfliktregeln beim Import | 1 | R23f. |
| Sekundarstufe I | Abschlüsse | Anpassung der Rule Engine der Sek I-Abschlüsse MSA/eBBR an geänderte Rechtsgrundlagen | 1 | R24 |
| Sekundarstufe I | Abschlüsse | Ermöglichung unterschiedlicher Beurteilungsarten für die Sek I-Abschlüsse gwBBR und BOA an ISS und GemS | 1 | R24 |
| Sekundarstufe I | Zeugnisse | Anpassung der Zeugnisse für die Sekundarstufe I Anpassung der Oberfläche der LUSD wegen der Änderungen der Zeugnisse | 1 | R24f. |
| Sekundarstufe I | Übergang Sekundarstufe I | Bescheiderstellung für Schulaufsichtsbehörden und Schulämter | 2 | R25 |
| Sekundarstufe I | Übergang Sekundarstufe I | Optimierung der Archivierung der Einschulung und Übergang Sekundarstufe I | 3 | R26f. |
| Sekundarstufe I | Zeugnisse | Zeugnisse für „Produktives Lernen“ | 2 | R27 |
| Sekundarstufe I | Abschlüsse | Sek I-Abschlüsse für "Produktives Lernen" | 3 | R27 |
| Sekundarstufe II | Abiturprüfung | Automatische Optimierung der Kurseinbringung | 1 | R24 |
| Sekundarstufe II | Zeugnisse | Anpassung der Zeugnisse für die Sekundarstufe II Anpassung der Oberfläche der LUSD wegen der Änderungen der Zeugnisse | 1 | R24f. |
| Sekundarstufe II | Abiturprüfung | Bereitstellung der offiziellen Abitur-Formulare | 1 | R24f. |
| Sekundarstufe II | Schnittstelle | Optimierung des Datenaustauschs zwischen BLUSD und Berliner Schulportal:  • Synchronisierung der Daten | 1 | R24f. |
| Sekundarstufe II | Statistik | Datenübermittlung an das ISQ (Abiturdaten) | 1 | R24f. |
| Sekundarstufe II | Abiturplanung | Synchronisierung der Daten zwischen Abiturplanung (Fachwahl) und der aktuellen Unterrichtsverteilung (UV): Anpassung der UV an Änderungen in Abiturplanung | 1 | R26ff. |
| Sekundarstufe II | Abiturplanung | Rule-Engine für die beruflichen Gymnasien (Fachwahlen) | 1 | R25f. |
| Sekundarstufe II | Web-Fachwahlen | Web-Fachwahlen: • Fachwahlangebot • Fachwahlprüfung  • Fachwahlgenehmigung | 2 | R25f. |
| Sekundarstufe II | Schnittstelle | Schnittstelle BLUSD-UNTIS "Stufe 3": • Pro Aktiver Export aus der LUSD, um Blockung in Untis zu bilden • Pro aktiver Export aus Untis um Abiturplanung (Fachwahlen) zu bilden | 1 | R25f. |
| Sekundarstufe II | Übergang Sekundarstufe II | Umsetzung der Schulpflichtübrwachung für den Übergang Sekundarstufe II | 1 | R26 |
| Sekundarstufe II | Abiturplanung | Historie für Abiturplanung | 3 | R27 |
| Sekundarstufe II | Schnittstelle | Schnittstelle BLUSD-UNTIS "Stufe 4": • automatische Synchronisation (LUSD – Untis)  • Es soll eine Erweiterung der Schnittstelle LUSD und UNTIS geben, sodass die Pflichtstunden aus LIV darüber laufen. Das schließt auch die Veränderungen der Pflichtstunden mit ein. | 4 | R28f. |
| Sekundarstufe II | Abiturplanung | Bildung von Zeitschienen für die Kursplanung | 4 | R28f. |
| Sekundarstufe II | Abiturprüfung | Umsetzung der spezifischer Regeln für Schulen mit besonderer pädagogischer Prägung | 3 | R28 |
| Sekundarstufe II (berufliche Schulen) | Katalog | Basisdaten beruflicher Schulen (Berufe, Fachrichtungen, Schwerpunkte, Lernfelder, Fächer etc.) | 1 | R24f. |
| Sekundarstufe II (berufliche Schulen) | Abiturprüfung | Rule Engine für beruflichen Gymnasien | 1 | R25f. |
| Sekundarstufe II (berufliche Schulen) | Externer Notenclient | Externer Notenclient für beruflichen Schulen:  • Anpassung des Exportes  • Anpassung des Importes  • Anpassung der Konfliktregeln beim Import | 1 | R25f. |
| Sekundarstufe II (berufliche Schulen) | Abschlüsse | Abschlüsse an beruflichen Schulen: • Integrierte Berufsausbildungsvorbereitung (IBA) | 1 | R25ff. |
| Sekundarstufe II (berufliche Schulen) | Berichte | Anpassung der Berichte für beruflichen Schulen (Listen, Einladungen, Rundschreiben etc.) | 1 | R25ff. |
| Sekundarstufe II (berufliche Schulen) | Klassenverwaltung | Klassenverwaltung der beruflichen Schulen | 3 | R26f. |
| Sekundarstufe II (berufliche Schulen) | Abschlüsse | Abschlüsse an beruflichen Schulen (Berufsschule) • Berufsschule (Duale Ausbildung)  • MSA/eBBR • Abschluss der Berufsschule/BBR  • Fachhochschulreife feststellen (doppelt qualifizierende Bildungsgänge) | 1 | R26f. |
| Sekundarstufe II (berufliche Schulen) | Abschlüsse | Abschlüsse an beruflichen Schulen (Fachoberschule). • Abschluss der Fachoberschule • Fachhochschulreife • Hochschulreife | 1 | R26f. |
| Sekundarstufe II (berufliche Schulen) | Abschlüsse | Abschlüsse an beruflichen Schulen (Berufsoberschule).  • Allgemeine Hochschulreife • Fachgebundene Hochschulreife • Fachhochschulreife | 1 | R26f. |
| Sekundarstufe II (berufliche Schulen) | Abschlüsse | Abschlüsse an beruflichen Schulen (Berufsfachschule). • MSA/eBBR • Fachhochschulreife | 1 | R26f. |
| Sekundarstufe II (berufliche Schulen) | Schnittstelle | Schnittstelle zu IBA-Digital | 2 | R26f. |
| Sekundarstufe II (berufliche Schulen) | Statistik | Bereitstellung von Daten für die Oktoberstatistik aller berufsbildenden Schularten | 1 | R26f. |
| Sekundarstufe II (berufliche Schulen) | Berichte | Anpassung der Berichtsverwaltung für beruflichen Schulen | 2 | R26f. |
| Sekundarstufe II (berufliche Schulen) | Schnittstelle | Schnittstelle zwischen BLUSD-iServ | 2 | R26f. |
| Sekundarstufe II (berufliche Schulen) | Zeugnisse | Zeugniserstellung für alle Bildungsgänge und alle Abschlüsse an beruflichen Schulen | 1 | R26ff. |
| Sekundarstufe II (berufliche Schulen) | Bewerbung | Digitale Aufnahmeverfahren an beruflichen Schulen | 3 | R27f. |
| Sekundarstufe II (berufliche Schulen) | Bewerbung | Digitale Aufnahmeverfahren an beruflichen Schulen (Fachoberschule) | 3 | R28f. |
| Sekundarstufe II (berufliche Schulen) | Bewerbung | Digitale Aufnahmeverfahren an beruflichen Schulen (Berufsoberschule) | 3 | R28f. |
| Sekundarstufe II (berufliche Schulen) | Bewerbung | Digitale Aufnahmeverfahren an beruflichen Schulen (Berufsfachschule) | 3 | R28f. |
| Sekundarstufe II (berufliche Schulen) | Bewerbung | Digitale Aufnahmeverfahren an beruflichen Schulen (Duale Ausbildung) | 3 | R28f. |
| Sekundarstufe II (berufliche Schulen) | Berichte | Auskunft gem. Art. 15 DSGVO über Verarbeitung personenbezogener Daten | 2 | R28 |
| Sekundarstufe II (berufliche Schulen) | Personalverwaltung | Anpassung der Personalverwaltung für beruflichen Schulen | 3 | R28 |
| Sekundarstufe II (berufliche Schulen) | LUSDik | Bereitstellung von Auswertungen für die Schulaufsicht | 3 | R28 |
| Übergreifend | Digitale Kopie des Zeugnisses | Digitale Zeugnisse: • Registrierung und Autorisierung  • Schnittstellen  • Verteilung der digitalen Zeugnisse | 2 | R23f. |
| Übergreifend | Begrifflichkeiten | Gendergerechte Anpassung von Begriffen auf sämtlichen Webseiten sowie in sämtlichen Berichten in BLUSD und BLUSDiK | 1 | R23ff. |
| Übergreifend | Statistik | Bereitstellung von Daten für die Oktoberstatistik aller allgemeinbildenden Schularten der Primarstufe, der Sekundarstufe I sowie der Sekundarstufe II | 1 | R23ff. |
| Übergreifend | Zeugnisse | Anpassung der Zeugnisse Zeugnisse für Schüler mit sonderpädagogischen Förderbedarf Anpassung der Oberfläche der LUSD wegen der Änderungen der Zeugnisse | 1 | R24f. |
| Übergreifend | Externer Notenclient | Web-ENC • Anpassung des Exportes • Anpassung des Importes • Anpassung der Konfliktregeln beim Import • Noteneingabe, Fehlzeiteneingabe (klassen-/kursweise) • Eingabe der Versetzung / Abschlüsse und Prognose • Eingabe von Zeugnisbemerkungen  • Eingabe der Arbeit und Sozialverhalten | 1 | R24f. |
| Übergreifend | Zeugnisse | Optimierung des Prozesses der Zeugniszuweisung und Zeugnisgenerierung | 1 | R24ff. |
| Übergreifend | Digitaler Schülerausweis | Digitale Schülerausweise: • Schnittstellen  • Anpassung der Schülerstammdaten | 1 | R24f. |
| Übergreifend | Statistik | Datenübermittlung an das ISQ (VERA 3 und VERA 8) | 3 | R25f. |
| Übergreifend | Schulen in Kooperation | Anpassung der Stammdaten und Unterrichtsverwaltung für Schulen in Kooperation | 1 | R25 |
| Übergreifend | Formularservice | Formularservice für die Schülerinnen und Schüler Schüler (z. B. BaFöG, Finanzamt, Arbeitsagentur, JobCenter, BuT, Schülerausweise, BVG-Ticket) | 2 | R25f. |
| Übergreifend | UV –Planung | Anpassung der UV–Planung für übergreifenden und wechselnden Unterricht | 3 | R25f. |
| Übergreifend | Benutzerfreundlichkeit | Optimierung der Informationsdarstellung: Verwendung von visuellen Diagrammstrukturen statt Tabellenansichten | 2 | R26f. |
| Übergreifend | Benutzerfreundlichkeit | Bedienbarkeit: einheitliche Struktur der Bedienelemente | 1 | R26f. |
| Übergreifend | Benutzerfreundlichkeit | Barrierefreiheit: Tastaturbedienbarkeit und Verwendung von Screen Readern | 1 | R26f. |
| Übergreifend | Benutzerfreundlichkeit | Skalierbarkeit der Informationsdarstellung | 1 | R26f. |
| Übergreifend | Benutzerfreundlichkeit | Anlegung von Informationen in wiederverwendbare und zusammenlegbare Module | 1 | R26f. |
| Übergreifend | Benutzerfreundlichkeit | Anpassung der Masken auf verschiedene Bildschirmgrößen | 1 | R26f. |
| Übergreifend | Benutzerfreundlichkeit | Optimierung der Informationsdarstellung, Bedienbarkeit und Bedienbarkeit der LUSDik | 1 | R26f. |
| Übergreifend | Benutzerfreundlichkeit | Optimierung des Berechtigungskonzeptes und der Benutzerverwaltung der LUSDik | 3 | R26f. |
| Übergreifend | Digitale Schulbesuchsbescheinigung | Digitale Schulbesuchsbescheinigung | 4 | R27f. |
| Übergreifend | Abfrageassistenten | Optimierung des Abfrageassistenten | 4 | R28 |
|  |  |  |  |  |